|  |  |  |  |  |  | Федеральное агентство по рыболовству Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институт нефти и газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к.х.н., доц. Летичевская Н.Н .________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.03.01 Химическая технология Профиль Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Квалификация (степень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бакалавр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к.т.н, доцент, Чудиевич Дария Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) | 8 (4.2) |  | Итого |  |
| Недель | 11 |  |  |  |
| Вид занятий | УП | РП | УП | РП |
| Лекции | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Практические | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Итого ауд. | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Кoнтактная рабoта | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Сам. работа | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Часы на контроль | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |

| УП: 18.03.01_2024_Химическаятехнология.plx |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| к.т.н, доцент, Чудиевич Дария Алексеевна _________________ |  |  |  |  |
| Рецензент(ы): |  |  |  |  |
| к.т.н. , доцент , Власова Галина Владимировна _________________ |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 922) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: |  |  |  |  |
| 18.03.01 Химическая технология Профиль Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |  |  |  |  |
| утвержденного учёным советом вуза от 16.01.2024 протокол № 5. |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Химическая технология переработки нефти и газа |  |  |  |  |
| Протокол от 31__ _____08_____ 2024 г. № _9_ Зав. кафедрой Власова Галина Владимировна |  |  |  |  |
| Председатель УМС Летичевская Н.Н. |  |  |  |  |
| _31_ ____08______ 2024 г. Протокол №1 |  |  |  |  |

| УП: 18.03.01_20224_Химическаятехнология.plx |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
|  | Научно-исследовательская, проектная и строительная деятельность нефтегазоперерабатывающего предприятия являются взаимосвязанными процессами создания новых технологий, поддержания действующих объектов производственной и социальной структуры в состоянии, обеспечивающем безаварийную эксплуатацию, проектную производительность и требуемое качество продукции. Проектная деятельность предприятия обеспечивает капитальный ремонт действующих мощностей и объектов, реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства, необходимые для поддержания конкурентоспособности продукции, развития и расширения производства, объемов и ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка.Освоив компетенции учащиеся смогут реализовать себя в практической деятельности не только на предприятиях по переработке углеводородного сырья, но и в области проектирования объектов переработки углеводородного сырья. |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.О |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Технология моторных топлив из альтернативных источников сырья |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Технология нефтехимического синтеза |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Технология получения масел и парафинов |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Технология получения смазочных материалов и химмотология |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Основы гетерогенного катализа и производства катализаторов |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Химия нефти и газа |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Экология |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Преддипломная практика |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии |  |  |  |
| Уровень 2 |  | определения понятий дает неполные и допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов |  |  |  |
| Уровень 3 |  | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действия выполняется недостаточно осознанно |  |  |  |
| Уровень 2 |  | выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |  |
| Уровень 3 |  | выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом осознанно |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен |  |  |  |
| Уровень 2 |  | в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт |  |  |  |
| Уровень 3 |  | владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |

| УП: 18.03.01_4 2024 Химическаятехнология.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно- правовую документацию в сфере профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кодзанятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр / | Часов | Компетенции | Литература | Примечание |  |
| 1 |  | Понятие о проектировании. Составные части проектирования. Нормативно-правовая база при разработке и реализации проектов. Прединвестиционная фаза проекта. Основные понятия.Этапы реализации прединвестиционной фазы. Проектная документация./Лек./. | 8 | 2 | УК-2 | 6.1.1-6.1.16 |  |  |
| 2. |  | Понятие о проектировании. Составные части проектирования. Задачи и инструменты проектирования. Прединвестиционная фаза проекта. Основные понятия. Этапы реализации прединвестиционной фазы. Проектная документация. Технико-экономические обоснования инвестиций. Финансовая реализуемость проекта. Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства. Выбор земельного участка под строительство./Пр./ | 8 | 4 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17, 8.1 |  |  |
| 3 |  | Общие сведения о проектировании промышленных предприятий. Организация проектирования. Проектно-сметная документация и основания для ее разработки./Ср./ | 8 | 14 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17 |  |  |
| 4 |  | Разработка составных частей проекта предприятия. Обоснование выбора места строительства и мощности производства. Ситуационный план размещения предприятия в промышленном узле. Генеральный план предприятия. /Лек./ | 8 | 4 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17 |  |  |
| 5 |  | Система управления проектами в нефтегазовой отрасли. Структура проектного управления в нефтегазовой компании. Оценка результатов проекта в общей системе управления проектом. Сравнение методов проектирования зарубежных инжиниринговых и российских проектных компаний. Календарно-сетевые графики и их роль в реализации проектов. /Пр./ | 8 | 4 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17, 8.1 |  |  |
| 6 |  | Госэкспертиза и утверждение проектной документации. Рабочее проектирование. Авторский надзор за строительством предприятий, зданий и сооружений. Общие положения. Организация и осуществление авторского надзора. Подготовка к контрольному срезу знаний по материалу разделов1-2. /Ср./ | 8 | 16 | УК-2 | 6.1.1-6.1.16 |  |  |
| 7 |  | Общие требования к проектированию технологических схем заводов. Требования к проектированию технологических установок. Требования к размещению технологического оборудования.Нормы резервирования технологического оборудования /Лек./ | 8 | 2 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17 |  |  |
| 8 |  | Основные требования к проектированию технологических установок завода. Разработка схемы переработки сырья и исходные данные для проектирования технологических установок. Проектирование обвязки оборудования трубопроводами. Требования к проектированию. Основы выбора аппаратуры и оборудования. Основы технологических расчетов оборудования. Моделирование технологических процессов. /Пр./ | 8 | 4 | УК-2 | 6.1.1-6.1.16, 8.1 |  |  |
| 9 |  | Стандарты и нормы проектной документации для строительства (СПДС). Стоимость проектных и изыскательских работ. Нормативная продолжительность проектирования в нефтегазопереработке. Разработка монтажной и строительной части проекта. /Ср./ | 8 | 10 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17 |  |  |
| 10 |  | Проектирование объектов общезаводского хозяйства. Прием и хранение сырья. Приготовление товарной продукции. Отгрузка товарной продукции. Хранение товарной продукции. Снабжение реагентами, катализаторами, и т.д. Норма расхода реагентов, катализаторов, адсорбентов, абсорбентов и др. Нормы запасов и складирования сырья, продукции, реагентов и вспомогательных материалов на предприятиях нефтегазопереработки. /Лек./ | 8 | 2 | УК-2 | 6.1.1-6.1.16 |  |  |
| 11 |  | Проектирование объектов общезаводского хозяйства. Проектирование энергообеспечения предприятия. Нормы запасов и складирования сырья, продукции, реагентов и вспомогательных материалов на предприятиях нефтегазопереработки. | 8 | 4 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17 |  |  |
| 12 |  | Энергообеспечение предприятия. Теплоснабжение. Электроснабжение. Водоснабжение. Снабжение воздухом КИПиА. Требования к проектированию технологических и промысловых трубопроводов. Системы сброса газа и жидких продуктов. Требования к высотным факельным установка. Основные принципы проектирования автоматизации технологических процессов. Основные принципы проектирования электроснабжения и электрооборудования. Основные принципы проектирования водоснабжения и канализации. /Ср/ | 8 | 10 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17 |  |  |
| 13 |  | Организация контроля производства на НПЗ и ГПЗ. Организация автоматического контроля производства. Автоматическое определение плотности. Организация аналитического (лабораторного) контроля производства. /Лек./ | 8 | 2 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17 |  |  |
| 14 |  | Нормы запасов и складирования сырья, продукции, реагентов и вспомогательных материалов на предприятиях нефтегазопереработки. Классификация норм расхода. Состав и размерность норм расхода. Методы разработки норм расхода.Организация управления производством и контроль производств. Требования к отбору проб. /Пр./ | 8 | 4 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17, 8.1, 8.2 |  |  |
| 15 |  | Подготовка к контрольному срезу знаний по материалам разделов 3-5 /Ср./ | 8 | 4 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17 |  |  |
| 16 |  | Охрана окружающей среды от загрязнения вредными выбросами НПЗ и ГПЗ. Общие положения. Источники вредных выбросов. Проектные решения по уменьшению загрязнения окружающей среды. Установление предельно-допустимых и согласованных выбросов на предприятии. Расчет санитарно-защитных зон. /Пр./ | 8 | 2 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17, 8.1 |  |  |
| 17 |  | Охрана окружающей среды от загрязнения вредными выбросами НПЗ и ГПЗ. Общие положения. Источники вредных выбросов. Проектные решения по уменьшению загрязнения окружающей среды. Установление предельно-допустимых и согласованных выбросов на предприятии. Мероприятия по охране окружающей среды. Проектирование санитарно-защитных зон. /Ср./ | 8 | 20 | УК-2 | 6.1.1-6.1.17 |  |  |
|  |  | Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой |  |  |  |  |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений - Назовите виды проектного анализа. - Как называется испытание находящегося в эксплуатации технологического оборудования или целого промышленного объекта на соответствие установленным в контракте гарантийным характеристикам? - На основании какого документа заказчик может начинать проектирование объекта? - Как проводится выбор разработчика проекта? - Как на НПЗ (ГПЗ) хранятся реагенты, поступающие в мелкой таре? - Какой из п видов пара не используется на НПЗ (ГПЗ)? - Что относится к структуре задач материально-технического обеспечения проектов при строительстве НПЗ, ГПЗ? - Что из перечисленного не относится к сфере ответственности заказчика- застройщика? - Каким может быть оборудование по условиям поставки? - В каком документе указан срок проведения входного контроля проектной документации? - Что входит в проверку финансовой отчетности? - Какие газгольдеры рекомендуется применять на НПЗ? - Какая скорость потока инертного газа должна быть в расчете на сечение факельного ствола под оголовком с газовым затвором? - Что входит в состав «Общая пояснительная записка»? - Какие дополнительные функций может выполнять отделение сепарации углеводородов? - Какие виды работ выполняют при выборе вариантов площадки для размещения НПЗ (ГПЗ)? - Отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, внутренними инженерными сетями, коммуникациями и инструментом называется.. - Комплект документов, содержащих цели предстоящей деятельности и характеристику комплекса действий, необходимых для ее достижения, проектом также называют сам комплекс действий (работ, услуг, поставок ресурсов и оборудования, управленческих процедур и решений), направленных на достижение цели проекта называется … - Комплект документов, разрабатываемый проектной организацией по договору с заказчиком называется…. - Один из основных участников (субъектов) инвестиционно-строительного процесса, который на основании договора подряда (контракта), заключенного с заказчиком, полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией и в установленный срок, обеспечение высокого качества выполняемых строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства называется….. - Комплекс аппаратов, расположенных вне зданий, с несущими и обслуживающими конструкциями, который, как правило, является частью технологической установки называется … - Документация, содержащая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при инженерных изысканиях, проектировании и строительстве, реконструкции и др. требования называется… - Земельный участок, отведенный в установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства называется .. - Инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений являются….. - Сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого в пределах отрасли относятся к…. - Какая должна быть протяженность санитарно-защитной зоны для предприятий по переработке нефти и газа? - До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами…… - Составление перечня намечаемых к применению на заводе реагентов, определение расхода этих реагентов по расходным показателям, содержащимся в проектах соответствующих технологических установок относится к…. - Как называется чертеж в масштабе 1:5000, 1:10000 или 1:25000? - Из какого материала изготавливают термоизоляцию? - Сепарацию газа от капельной жидкости и механических примесей необходимо предусматривать ……. технологической схемы ГПЗ. - Необходимость и целесообразность извлечения этана, гелия, микроэлементов, включая тяжелые металлы, должна быть - Сколько измерителей уровня должно быть на оборудовании в котором имеется ЛВЖ? - Очистка и утилизация аминосодержащих стоков должна проектироваться в соответствии… - Выявление мест размещения новых предприятий или модернизации действующих производится при …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 18.03.01_2024_Химическая технология.plx |  | стр. 9 |
| --- | --- | --- |
| - Какая зона может быть рассчитана от границы предприятия по кадастровому плану, либо непосредственно от источников выбросов загрязняющих веществ? - Что может быть сырьем для установки переработки углеводородного конденсата? - При проектировании установок очистки газа от кислых компонентов следует учитывать …. - Какие из перечисленных дополнительных функций может выполнять отделение сепарации углеводородов? - Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которых образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект называются….. - Какой показатель определяют по формуле Нх = Н×Ех×к? - Какой показатель определяют по формулегде: t13 - средняя температура воздуха в 13 часов самого жаркого месяца, °С;tmax - абсолютная максимальная температура воздуха, °С? - Жидкие рабочие вещества из аппаратов, сосудов и трубопроводов, опорожняемых при авариях, ремонтах или ревизиях, подлежат сбросу в .. - Как называется лабораторный контроль входящих параметров качества реагентов и др. веществ, поступающих на ГПЗ? - Какие зоны имеются на ГПЗ (НПЗ)? - В соответствии с каким нормативным документом производится выбор земельного участка под строительство? - Кто принимает решение о подготовке проектной документации? - Какой документ позволяет начинать строительство предприятия? - Кто является ответственным за разработку задания на проектирование? - Кто ответственный за достоверность исходных данных на проектирование? |  |  |

| УП: 18.03.01_2022_Химическая технология.plx |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. Темы практических работ |  |  |
| Практическое занятие №1-4 Обсуждаемые вопросы 1.Понятие о проектировании. Составные части проектирования. 2.Задачи и инструменты проектирования. 3.Прединвестиционная фаза проекта. Основные понятия. 4.Этапы реализации прединвестиционной фазы. Проектная документация. 5.Технико-экономические обоснования инвестиций. Финансовая реализуемость проекта. 6.Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства. Выбор земельного участка под строительство. Практическое занятие №5 Обсуждаемые вопросы 1.Система управления проектами в нефтегазовой отрасли. 2.Структура проектного управления в нефтегазовой компании. 3. Оценка результатов проекта в общей системе управления проектом. 4.Сравнение методов проектирования зарубежных инжиниринговых и российских проектных компаний. 5. Календарно-сетевые графики и их роль в реализации проектов. Практическое занятие № 6-7 Обсуждаемые вопросы 1.Проектно-сметная документация и ее основные разделы. 2.Разработка технологической части проекта НПГ и ГПЗ. 3. Современные системы переработки углеводородного сырья и получения товарных продуктов. 4. Составление схем и балансов заводов с использованием современных программ расчета и проектирования. 5. Товарный баланс ГПЗ (НПЗ). 6.Промышленная безопасность и охрана труда. Практическое занятие № 8-9 Обсуждаемые вопросы 1. Основные требования к проектированию технологических установок завода. 2. Разработка схемы переработки сырья и исходные данные для проектирования технологических установок. 3. Проектирование обвязки оборудования трубопроводами. Требования к проектированию. 4. Основы выбора аппаратуры и оборудования. 5. Основы технологических расчетов оборудования. 6. Моделирование технологических процессов. Практическое занятие № 10 Обсуждаемые вопросы 1. Проектирование объектов общезаводского хозяйства 2. Проектирование энергообеспечения предприятия. 3. Нормы запасов и складирования сырья, продукции, реагентов и вспомогательных материалов на предприятиях нефтегазопереработки. 4. Организация управления производством и контроль производства. 5. Разработка монтажной и строительной части проекта. Практическое занятие № 11 Обсуждаемые вопросы 1. Охрана окружающей среды от загрязнений и выбросов ГПЗ И НПЗ. Общие положения. Нормативные и правовые Акты. 2. Источники выбросов и проектные решения по уменьшения экологической нагрузки предприятия на окружающую среду. 3. Сточные воды и их утилизация на предприятии. Очистные сооружения. 4. Предельно-допустимые концентрации. Согласованные выбросы. 5. Требование к проектированию санитарно-защитной зоны предприятия. |  |  |
| 5.3. Фонд оценочных средств |  |  |

| Вопросы для проведения промежуточной аттестации (контрольный срез знаний) - Объясните структуру проектного управления в нефтегазовой компании. - Объясните для чего необходимы календарно-сетевые графики и какова их роль в реализации проектов. - Дайте определение понятию «проектирование». - Дайте определение понятию «проектная документация». - Дайте определение понятию «строительная продукция». - Дайте определение понятию «конструктивное проектирование». - Дайте определение понятию «технологическое проектирование». - Назовите основные принципы организации проектирования в нефтегазовой отрасли. - Укажите ключевые процессы создания объектов капитального строительства. - Дайте определение понятию «капитальное строительство». - Укажите, какая организация может выступать в роли Государственного проектного института. - Назовите основное отличие в функциях головного проектного института и проектного института. - Назовите права и обязанности главного инженера проекта. - Назовите, в чем заключается общая ответственность участников проектирования. - Дайте определение понятию «новое строительство». - Дайте определение понятию «очередь в строительстве». - Дайте определение понятию «реконструкция». - Дайте определение понятию «техническое перевооружение». - Укажите основание для выполнения проектно-сметной документации и порядок разработки проектно-сметной документации. - Укажите назначения такого документа как «Задание на проектирование». - Укажите перечень исходных данных для проектирования. - Укажите основные директивные и нормативные документы для руководства при проектировании. - Назовите составляющие части Проекта. - Назовите состав рабочей документации со сметами. - Укажите, что входит в состав документа «Общая пояснительная записка». - Назовите основной документ, в соответствии с которым составляют рабочие документы Проекта. - Назовите факторы, которые учитываются при выборе места строительства. - Назовите основные принципы составления ситуационного плана размещения предприятия в промышленном узле. - Назовите принципиальные отличия между Ситуационным и Генеральным планом предприятия. - Укажите, что подразумевается под понятием «Генеральный план предприятия» - Назовите масштаб составления Генерального планом. - Укажите, что предусматривается Генеральным планом предприятия. - Назовите основные зоны химического предприятия. - Назовите расстояние между проходными на предприятие. - Укажите назначение подсобной зоны на предприятии. - Укажите, как размещают на предприятии энергоемкие объекты. - Укажите, что находится в складской зоне предприятия. - Укажите, что подразумевают под понятием «Технологические решения» - Укажите, на основании чего составляются схемы материальных потоков производства. - Назовите основные критерии разработки технологической схемы предприятия. - Укажите, что должен обеспечивать набор технологических установок проектируемого завода. - Укажите, что в обязательном порядке должна включать в себя технологическая схема завода. - Укажите куда девают жидкие вещества из аппаратов и трубопроводов при возникновении аварии на заводе. - Назовите объем дренажных емкостей на заводе. - Укажите место нахождения управления арматурой подземных дренажных емкостей. - Укажите, как производится отключение насосов и компрессоров с агрессивной средой. - Укажите, что устанавливается на дыхательных линиях аппаратов и резервуаров с ЛВЖ, и ГЖ. - Укажите, какую отключающую арматуру следует проектировать на трубопроводе у входа в установку. - Укажите основные требования к проектированию установок сепарации пластовой смеси. - Назовите функции отделения сепарации на установке с блоком сепарации и фильтрации от механических примесей. - Укажите, на каком расстоянии от границы завода располагается быстродействующая запорная арматура. - Укажите основные общие требования к проектированию установок очистки газа от кислых компонентов. - Назовите основные факторы, которые учитывают при проектировании установок очистки газа с большим содержанием кислых компонентов. - Укажите основные требования к проектированию установок очистки газа от кислых компонентов химическими поглотителями. - Укажите, что должно быть предусмотрено на установке для поддержания концентрации химического поглотителя. - Укажите каким образом рекомендуется поддерживать температуру в десорбере на установках очистки газа от кислых компонентов химическими поглотителями. - Укажите основные требования к проектированию установок очистки газа от кислых компонентов адсорбционном способом. - Укажите количество адсорберов в технологической схеме очистки и чем это обосновано. - Укажите основные требования к проектированию установок осушки газа. Укажите основной параметр, исходя из которого выбирается способ осушки газа. - Укажите, кем и по каким параметрам выбирается конструкция печи на ГПЗ и НПЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.Назовите приборы КИПиА, которые устанавливают на общем трубопроводе топливного газа к печи. 62. Назовите, как определяется расчетная температура воздуха для АВО. - Укажите вид аппаратов АВО, которые используются в переработке углеводородов чаще всего. - Укажите параметр, по которому выбирается тип колонного аппарата. - Укажите, как производится расчет условия работы контактного устройства. - Укажите чем оснащена емкость для контроля за уровнем жидкости. - Укажите, каким образом подается вода в теплообменник. - Укажите, что должна предусматривать компоновка кожухотрубчатого теплообменника. - Укажите назначение промыслового трубопровода. - Укажите разницу в назначении промыслового и технологического трубопроводов. - Укажите требования, которые необходимо соблюдать при проектировании трубопровода, работающего под давлением до 10МПа. - Укажите способы укладки трубопроводов. - Укажите на основании какого параметра производится выбор диаметра трубопровода. - Назовите способ прокладки трубопровода газа с содержанием сероводорода. - Назовите способ прокладки технологического трубопровода сжатого воздуха и охлаждающей воды. - Назовите виды систем сброса газа и жидких продуктов. - Назовите, какие выбросы подвергаются обязательному сжиганию на факеле. - Дайте определение понятию «максимальный аварийный сброс» - Укажите, когда можно сжигать в амбарах сбросного продукта. - Укажите, какую длину факела необходимо выполнять из жаропрочной стали. - Назовите основные функции информационной управляющей системы (ИУС). - Укажите количество внешних питательных устройств различных напряжений в системе автоматизации. - Укажите, на основании чего принимаются решения по электроснабжению завода. - Назовите организацию, которая может проектировать собственные источники энергии. - Укажите, на основании чего производят светоотражение высоких сооружений. - Укажите, на основании чего принимаются исходные данные для проектирования систем водоснабжения и канализации. - Укажите, что в себя включает производственное водоснабжение. - Назовите системы водоснабжения на ГПЗ и НПЗ. - Укажите, в каких случаях возможно применение привозной хозяйственно-питьевой воды. - Назовите факторы, влияющие на разработку нормы расхода воды на предприятии. - Дайте определение понятию «производственная канализация». - Назовите документ, в котором определяется количество и качество производственных сточных и пластовых вод. - Укажите, какие объекты необходимо предусмотреть в составе очистных сооружений. - Назовите способы очистки производственных сточных вод. - Укажите куда увозят жидкость из накопительной емкости. - Назовите способы осуществления теплоснабжения объектов НПЗ и ГПЗ. - Укажите, какому нормативному документу должен отвечать газ, используемый в качестве топлива. - Укажите, в каких случаях возможно применение неодорированного топливного газа. - Укажите, как должны располагаться воздухозаборные отверстия приточных вентиляционных установок. - Назовите виды контроля производства. Основное отличие между ними. - Назовите суть организации автоматического контроля производства. - Укажите задачи аналитического контроля производства, и кто его проводит. - Назовите основные методы проведения лабораторных анализов сырья и продукции. - Укажите нормативную документацию, на основании которой выполняют Проект заводской лаборатории. - Приведите принципиальную проектную схему лаборатории. - Назовите скорости движения воздуха в расчетном проеме вытяжного шкафа. От чего она зависит. - Укажите, от чего зависит метод отбора проб. - 1Укажите, в каком документе приведен аналитический контроль производства. - Дайте определение понятию «индивидуальная проба», «капитанская проба», «средняя проба», «арбитражная проба» - Дайте определение понятию «приемосдаточный анализ» - Дайте определение понятию «нормирование расхода материальных ресурсов, в том числе и химических реагентов». - Укажите главные функции норм расхода. Приведите классификацию норм расхода. Укажите состав и размерность расхода. - Укажите, в каком месте хранится запас химических реагентов. - Укажите, как планируется запас реагентов, получаемых по импорту. - Назовите методы разработки норм расхода. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Перечень видовоценочных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальный опрос –УК-2 Реферат – УК-2 Контрольная работа – УК-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.04 № 190-03 (с изменениями), открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.2 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 12.07.97 №116-Ф3 (с изменениями), открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.3Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87, открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.4Постановление Правительства РФ «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 (изменениями), открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.5Постановление Правительства РФ от05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»,открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.6 Капустин, В.М. Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов/В.М. Капустин, М.Г.Рудин, А.М. Кудинов .-М.: Химия, 2012.-440 с.: илл. (учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 978-5-98109-104-9, открытый доступ https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.7 КНИТУ, 2015. - 156 с. [Электронный ресурс] – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428799 6.1.8.Мазур. И.И. Управление проектами/ И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др.- М.: Высшая школа. 2001. – 875 с., https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.9 Забродин. Ю. Н. Управление инжиниринговой компанией / Ю.Н. Забродин, В.В. Курочкин. – Л.: Омега 2009.- 872 с., https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.10.Тараканов Г.В., Мановян А.К. Основы технологии переработки природного газа и конденсата: Под ред. Г.В. Тараканова – Изд. 2-ое, перераб. и доп. (учебное пособие с гри¬фом «Допущено РИС АГТУ в качестве учебного пособия для студентов вузов»). - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. – 192 с.: ил. 150 экз. 6.1.11 Тараканов Г. В. Технология переработки природного газа и газового конденсата на Астраханском газоперерабатывающем заводе : учеб.пособие / Г. В. Тараканов; Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013. – 148 с. 150 экз. 6.1.12 Элверс Б. Топлива. Производство, применение, свойства. Справочник: пер. с англ. / под ред. Т.Н. Митусовой. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2012. – 416 с.https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.13 А.Дж.Кинди, У.З. Парриш, Д. Маккартни. Основы переработки природного газа: пер. С англ. Яз. 2-го изд.под ред. О.П.Лыкова, И.А. Голубевой. - СПб.: ЦОП “Проффесия”, 2014. - 6664 с., ил.,https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.14 Потехин В.М. Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата: Учебник в 2-х частях.- СПб.:ХИМИЗДАТ, ШЫИТ978-5-93808-261-8, https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.15 Голубева И.А. Газовая сера: Ресурсы, производствомировой рынок серы, проблемы и пути развития: Учебное пособие.- М.: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015.- 244 с.:ил., https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.16 Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов. РД 39-135-94 (ГП «Роснефть»), РД21-1-95 (РАО «Газпром», открытый доступ http://www.consultant.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |
| Э1 |  |  | Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ», разработанный на основе системы управления курсами Moodle: https://portal2.astu.org |  |  |  |
| Э2 |  |  | Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО «АГТУ»: http://library.astu.org/elcatalog |  |  |  |
| Э3 |  |  | Перечень информационных ресурсов на сайте ФГБОУ ВО «АГТУ», к которым университет обеспечивает доступ для обучающихся: http://www.astu.org/Content/Page/3449 |  |  |  |
| Э4 |  |  | Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: https://e.lanbook.com |  |  |  |
| Э5 |  |  | Цифровой образовательный ресурс «IPR Smart»: https://www.iprbookshop.ru |  |  |  |
| Э6 |  |  | Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru |  |  |  |
| Э7 |  |  | Научная электронная библиотека eLIBRARY - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp |  |  |  |
| 6.3. Перечень информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 |  | Образовательный портал Moodle Образовательный портал АГТУ построен на обучающей виртуальной среде Moodle и доступен по адресу www.portal.astu.org из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети АГТУ. |  |  |  |  |
| 6.3.1.2 |  | Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «АГТУ» Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам издательств, например, ЭБС издательства «Лань»; доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам АГТУ, периодическим изданиям. |  |  |  |  |
| 6.3.1.3 |  | Windows Многозадачная операционная система компании Microsoft |  |  |  |  |
| 6.3.1.4 |  | Adobe Reader Программа для просмотра электронных документов |  |  |  |  |
| 6.3.1.5 |  | Foxit Reader Программа для просмотра электронных документов |  |  |  |  |
| 6.3.1.6 |  | Internet Explorer Браузер |  |  |  |  |
| 6.3.1.7 |  | Google Chrome Браузер |  |  |  |  |
| 6.3.1.8 |  | Moodle Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ» |  |  |  |  |
| 6.3.1.9 |  | Kaspersky Antivirus Средство антивирусной защиты |  |  |  |  |
| 6.3.1.10 |  | OpenOffice.org (Calc) Программное обеспечение для работы с электронными документами |  |  |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 |  | ПолнотекстоваябазаданныхScienceDirect |  |  |  |  |
| 6.3.2.3 |  | База данных российских стандартов «Технорма» |  |  |  |  |
| 6.3.2.4 |  | Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Лекционный зал, оборудованный рабочими местами для студентов и рабочим местом для преподавателя, современной презентационной техникой (проектор, экран) |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Аудитории для проведения занятий семинарского типа - практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Помещения для самостоятельной работы, обеспечивающие доступ к сети "Интернет" и в ЗИОС университета, оборудованные компьютерными моноблоками. |  |  |  |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 ЧудиевичД.А., Рыжова М.В., Байрамова Ю.Ш. Расчет адсорбера. Методические указания к выполнению практических работ студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология». Профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и угле-родных материалов».- Астрахань: АГТУ, 2020. – 7с. Режим доступа: http://portal2.astu.org. 8.2 Чудиевич Д.А., Савенкова И.В., Рыжова М.В., Байрамова Ю.Ш. Расчет норм расхода и потерь химических реагентов на примере установок аминовой очистки природного газа. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Основы научного исследования и проектирования». Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология». Профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». - Астрахань: АГТУ, 2020. – 32с. Режим доступа: http://portal2.astu.org. 8.3 Чудиевич Д.А. Проектирование в нефтегазовой отрасли. Методические указания по выполнению самостоятельных работ студентов по дисциплине «Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли» Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология». Профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». - Астрахань: АГТУ, 2024. – 35с. Режим доступа: http://portal2.astu.org. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к рабочей программе

дисциплины (модуля)

«Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли»

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт Университета имеет версию для слабовидящих.

1.	Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

2.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены в аудиоформате.

3.	Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

4.	При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости может предоставляется ассистент.

5.	При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху

1.	Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

2.	При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование звуковой справочной информации визуальной.

3.	Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

4.	При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости может предоставляется ассистент.

5.	При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения.

1.	Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

2.	При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных физических возможностей.

3.	Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

4.	При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости может предоставляется ассистент.