|  |  |  |  |  |  | Федеральное агентство по рыболовству Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институт нефти и газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к.х.н., доц. Летичевская Н.Н.__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.04.01 Химическая технология Направленность Химическая технология топлива и газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Квалификация (степень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | магистр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к.т.н., доцент, Чудиевич Дария Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) | 5 |  | Итого |  |
|  | Итого |  |  |  |
| Недель | 9 |  | 9 |  |
| Вид занятий | УП | РП | УП | РП |
| Лекции | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Практические | 30 | 30 | 30 | 30 |
| В том числе инт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого ауд. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Кoнтактная рабoта | 50 | 50 | 50 | 130 |
| Сам. работа | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Итого | 180 | 180 | 180 | 180 |

| УП: 18.04.01_2024_Химическая технология_исправленная версия.plx |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил: |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент, Чудиевич Дария Алексеевна _________________ |  |  |  |  |
| Рецензент: |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент Власова Галина Владимировна _________________ |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасле |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 910) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: |  |  |  |  |
| 18.04.01 Химическая технология Направленность Химическая технология топлива и газа |  |  |  |  |
| утвержденного учёным советом вуза от 16.01.2024 протокол № 5. |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Химическая технология переработки нефти и газа |  |  |  |  |
| Протокол от _30_ 08 2024г. № 11 Зав. кафедрой Власова Галина Владимировна |  |  |  |  |
| Председатель УМС Летичевская Н.Н. |  |  |  |  |
| 30_08 2024 г. протокол №1 |  |  |  |  |

| УП: 18.04.01_2024_Химическая технология_исправленная версия.plx |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
|  | Проектная деятельность предприятия обеспечивает капитальный ремонт действующих мощностей и объектов, реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства, необходимые для поддержания конкурентоспособности продукции, развития и расширения производства, объемов и ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка. Целью данной дисциплины является освоение учащимися компетенций в области проектирования и реализации проектов для дальнейшей реализации себя в практической деятельности не только на предприятиях по переработке углеводородного сырья, но и в области проектирования объектов переработки углеводородного сырья. |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Математический анализ и моделирование в решении прикладных задач теоретического и экспериментального исследования |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Применение продуктов нефтегазопереработки в современных агрегатах |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Информационные технологии в науке и производстве |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Основы подготовки и сжижения природного газа |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Перспективные направления развития газо- и нефтеперерабатывающей промышленности |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Современные проблемы нефтегазовой науки и производства |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Процессы и оборудование нефтегазоперерабатывающих предприятий |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Экономическая оценка инновационных проектов в нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Иностранный язык в профессиональной сфере |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Основы изобретательской деятельности и патентоведения |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Преддипломная практика |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Технологическая практика |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии |  |  |  |
| Уровень 2 |  | определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов |  |  |  |
| Уровень 3 |  | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |  |
| Уровень 2 |  | выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |  |
| Уровень 3 |  | выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | не владеет всеми необходимыми навыками разработки различных вариантов технологических процессов, анализа этих вариантов; навыками работы с нормативно-правовой документацией, методиками оценки эффективности проекта |  |  |  |
| Уровень 2 |  | в целом владеет всеми необходимыми навыками разработки различных вариантов технологических процессов, анализа этих вариантов; навыками работы с нормативно-правовой документацией, методиками оценки эффективности проекта |  |  |  |
| Уровень 3 |  | владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт разработки различных вариантов технологических процессов, анализа этих вариантов; навыками работы с нормативно-правовой документацией, методиками оценки эффективности проекта |  |  |  |
| ОПК-1 Способен организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии |  |  |  |
| Уровень 2 |  | определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов |  |  |  |
| Уровень 3 |  | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |  |
| Уровень 2 |  | выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |  |
| Уровень 3 |  | выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | не владеет всеми необходимыми навыками разработки различных вариантов технологических процессов, анализа этих вариантов; навыками работы с нормативно-правовой документацией, методиками оценки эффективности проведения научно-исследовательских и технических разработок |  |  |  |
| Уровень 2 |  | в целом владеет всеми необходимыми навыками разработки различных вариантов технологических процессов, анализа этих вариантов; навыками работы с нормативно-правовой документацией, методиками оценки эффективности проведения научно-исследовательских и технических разработок проекта |  |  |  |
| Уровень 3 |  | владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт разработки различных вариантов технологических процессов, анализа этих вариантов; навыками работы с нормативно-правовой документацией, методиками оценки эффективности проведения научно-исследовательских и технических разработок |  |  |  |

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | стандарты и методические указания по определению эффективности внедрения новой техники и технологий, результатов научно-исследовательских проектов и предложенных решений, рационализаторских предложений и изобретений структуру и правила оформления отчетов о научно-исследовательской работе (ОПК-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | нормативные документы, стандарты, санитарные нормы проектирования промысловых объектов и требования промышленной и экологической безопасности при проектировании объектов повышенной опасности. Системы управления проектами и реализации инвестиционных проектов (УК-2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Технологические процессы переработки нефти, газа и конденсата, оборудование технологических установок и его эксплуатацию, требования, предъявляемые к сырью, продукции, вспомогательным реагентам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | определять рациональные параметры технологического режима разрабатываемых технологических процессов; эксплуатировать современное оборудование и приборы, используемые в нефтегазопереработке для научных исследований; подбирать лабораторное оборудование, необходимое для создания новых экспериментальных установок (ОПК-1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Определять направленность переработки углеводородного сырья, методики проектирования технологических процессов с учетом требований промышленной и экологической безопасности и конкурентоспособности вы- пускаемой продукции (УК-2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | навыками самостоятельного определения эффективности внедрения новой технологии и техники, результатов научно-исследовательских проектов и решений (ОПК-1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | навыками работы с нормативно-правовой документацией, методиками разработки цели и задач проекта; метода- ми оценки эффективности проекта (УК-2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр / Курс |  | Часов |  | Компетенции |  | Литература |  | Примечание |  |  |
| 1 |  |  | Нормативно-правовая база при разработке и реализации проектов. Прединвестиционная фаза проекта. Основные понятия. Этапы реализации прединвестиционной фазы. Проектная документация /Лек/ | 5/2 |  | 4 |  | УК-2, ОПК-1 |  | 6.1.1-6.1.18, 6.2.1-6.2.3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | История развития инжиниринга. Формы оказания инжиниринговых услуг. Составные части инжиниринга. Ключевые процессы создания объекта капитального строительства. /Пр/ | 5/2 |  | 2 |  | УК-2, ОПК-1 |  | 6.1.1-6.1.18, 8.1 6.2.1-6.2.3 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Технико-экономические обоснования инвестиций. Финансовая реализуемость проекта. Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства. Выбор земельного участка под строительство. Технико-экономические обоснования инвестиций. Финансовая реализуемость проекта. Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства. Выбор земельного участка под строительство. /Ср/ | 5/2 |  | 10 |  | УК-2, ОПК-1 |  | 6.1.1-6.1.18, 8.2 6.2.1-6.2.2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Стоимость проектных и изыскательских работ. Нормативная продолжительность проектирования в нефтегазоперерабатывающей промышленности. /Лек/ | 5/2 |  | 2 |  | УК-2 |  | 6.1.1-6.1.18 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Управление проектированием. Организация проектирования в нефтяной и газовой промышленности. /Пр/ | 5/2 |  | 4 |  | УК-2 |  | 6.1.1-6.1.18,8.1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Изучение рекомендуемых федеральных законов, постановлений Правительства, нормативных и инструктивных документов (стандарты, СНИПы, нормы, правила, положения государственного и отраслевого уровня), используемых при проектировании /Ср/ | 5/2 |  | 20 |  | УК-2 |  | 6.1.1-6.1.18, 8.2, 6.2.1-6.2.2 |  |  |  |  |
| 7 |  | Проектно-сметная документация. Состав ПСД. Разработка основных частей проекта НПЗ и ГПЗ. Обоснование инвестиций. /Лек./ |  |  | 5/2 |  | 4 |  | УК-2, ОПК-1 |  | 6.1.1-6.1.18 |  |  |  |
| 8 |  | Современные схемы переработки нефти и производства нефтехимической продукции. Основные виды перерабатываемого сырья. Исходные данные для разработки технологической части проекта. Составление материальных балансов производства и материальных потоков завода. Составление схем и балансов заводов с использованием программных средств. /Пр./ |  |  | 5/2 |  | 4 |  | УК-2, ОПК-1 |  | 6.1.1-6.1.18,8.1, 6.2.1-6.2.2 |  |  |  |
| 9 |  | Промышленная безопасность и охрана труда с точки зрения проектирования предприятия. Подготовка к контрольной точке по материалам разделов 1-3. /Ср./ |  |  | 5/2 |  | 20 |  | УК-2 |  | 6.1.1-6.1.18, 8.2, 6.2.1-6.2.2 |  |  |  |
| 10 |  | Схема планировочной организации земельного участка НПЗ и ГПЗ. Размещение завода. Принципы построения схемы планировочной организации земельного участка. /Лек./ |  |  | 5/2 |  | 2 |  | УК-2 |  | 6.1.1-6.1.18 |  |  |  |
| 11 |  | Аппаратура и оборудование технологических процессов переработки углеводородного сырья. Основы технологического расчета. Поставщики основного оборудования. /Пр./ |  |  | 5/2 |  | 4 |  | УК-2, ОПК-1 |  | 6.1.1-6.1.18,8.1 |  |  |  |
| 12 |  | Основные принципы проектирования объектов общезаводского хозяйства. Приготовление, хранение и отгрузка товарной продукции. Импорт замещение при обеспечении производства реагентами, катализаторами и смазочными маслами. /Ср/ |  |  | 5/2 |  | 20 |  | УК-2, ОПК-1 |  | 6.1.1-6.1.18, 8.2, 6.2.1-6.2.2 |  |  |  |
| 13 |  | Разработка монтажной и строительной части проекта. Строительное задание. строительное проектирование. /Лек/ |  |  | 5/2 |  | 4 |  | УК-2 |  | 6.1.1-6.1.18 |  |  |  |
| 14 |  | Разработка строительных заданий. /Пр/ |  |  | 5/2 |  | 4 |  | УК-2 |  | 6.1.1-6.1.18, 8.1 |  |  |  |
| 15 |  | Обеспечение строящихся НПЗ и ГПЗ оборудованием и материалами. Импорт замещение. Оценка результатов проекта в общей системе управления проектом. Подготовка к контрольной точке по материалам разделов 4-5 /Ср/ |  |  | 5/2 |  | 20 |  | УК-2 |  | 6.1.1-6.1.18, 8.2, 6.2.1-6.2.2 |  |  |  |
| 16 |  | Реализация инвестиционных проектов. Участники инвестиционно-строительного проекта. Инжиниринг в организации строительства объектов /Лек/ |  |  | 5/2 |  | 2 |  | УК-2, ОПК-1 |  | 6.1.1-6.1.18, |  |  |  |
| 17 |  | Способы строительства и варианты организации инвестиционно- строительных процессов. Этапы (пусковые комплексы) строительства. Организация контроля качества в строительстве. Государственный строительный надзор. /Пр/ |  |  | 5/2 |  | 4 |  | УК-2 |  | 6.1.1-6.1.18,8.1 |  |  |  |

| 18 | Организация пусконаладочных работ. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сдача-приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов.Завершение инвестиционно- строительного проекта. /Ср/ | 5/2 | 20 | УК-2, ОПК-1 | 6.1.1-6.1.18, 8.2, 6.2.1-6.2.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Охрана окружающей среды от загрязнения вредными выбросами предприятий нефтегазопереработки. Общие положения. Проектные решения. Очистные сооружения. /Лек/ | 5/2 | 2 | УК-2 | 6.1.1-6.1.18 |  |  |
| 20 | Разработка мероприятий по охране окружающей среды. Основные нормативно-правовые акты, используемые при проектированиисанитарно-защитных зон предприятия. /Пр/ | 5/2 | 6 | УК-2 | 6.1.1-6.1.18, 8.1 |  |  |
| 21 | Наилучшие доступные технологии в нефтяной и газовой промышленности. Применение их при разработке проекта технологической схемы предприятия по переработке углеводородного сырья. /Ср/ | 5/2 | 20 | УК-2,ОПК-1 | 6.1.1-6.1.18, 8.2, 6.2.1-6.2.2 |  |  |
|  | /ЗачётСОц/ | 5/2 | 0 |  |  |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла - Разработка проектной документации осуществляется при наличии… - Как проводится выбор разработчика проекта? - Что из перечисленного не относится к сфере ответственности заказчика- застройщика? - Что входит в проверку финансовой отчетности? - Комплекс аппаратов, расположенных вне зданий, с несущими и обслуживающими конструкциями, который, как правило, является частью технологической установки называется…. - Земельный участок, отведенный в установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства называется…. - Инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений являются .. - Комплект документов, разрабатываемый проектной организацией по договору с заказчиком называется… - Сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого в пределах отрасли относятся к…. - Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которых образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект называется ….. - Какие виды анализа относится к проектному анализу? - Какие газгольдеры рекомендуется применять на НПЗ? - Как на НПЗ (ГПЗ) хранятся реагенты, поступающие в мелкой таре? - Какой из видов пара не используется на НПЗ (ГПЗ)? - Какой из видов пара е используется на НПЗ (ГПЗ)? - Протяженность санитарно-защитной зоны промышленных объектов Класса опасности I составляет - Какие задачи выполняет структура материально-технического обеспечения проектов при строительстве НПЗ, ГПЗ? - За что не отвечает заказчик? - Какой из вредных выбросов не может образовываться на НПЗ, ГПЗ? - Каким может быть оборудование по условиям поставки? - В каком документе указан срок проведения входного контроля проектной документации? - Что из себя представляет «Разрешение на строительство»? - Кто такой Генеральный подрядчик (генподрядчик) - Кто выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию? - Как называются работы при строительстве, которые не были предусмотрены проектом? |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПК-1: Способен организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок 1. Основой проектирования промышленных предприятий является…… 2.Назовите основные этапы научно-исследовательской работы 3.Что подразумевается по концепцией проекта? 4.Когда можно приступать к разработке документации на ОКР? 5. С чего состоит отчет по НИР? 6. Какие требования к проведению и организации НИОКР? 7. Кто дает задание на разработку планов и программ проведения н НИР и технических разработок? 8. В чем различие между организацией НИР и НИОКР? 9. Почему в научную разработку должен входить «Отчет о патентном поиске»? 10. Какими действиями завершается инвестиционно-строительный проект? |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | стр. 10 |
| --- | --- | --- |

| 5.2. Темы письменных работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.История развития инжиниринга в РФ. 2. Проектно-сметная документация и основы ее составления. 3. Стандарты и нормы проектной документации для строительства предприятий нефтегазоперерабатывающей отрасли. 4. Современное состояния нефтегазоперерабатывающей отрасли в РФ. 5. Современное состояния нефтегазоперерабатывающей отрасли за рубежом. 6. Основные принципы составления материальных балансов производства и схем материальных потоков газоперерабатывающего завода. 7.Основные принципы составления материальных балансов производства и схем материальных потоков газоперерабатывающего завода. 8.Системы автоматизированного проектирование НПЗ и ГПЗ. 9. Трехмерное проектирование трубопроводов и создание трехмерной модели. 10.Основы проектирования насосных и компрессорных станций НПЗ и ГПЗ. 11.Нормы запасов и складирования сырья, продукции, реагентов и вспомогательных материалов на предприятиях нефтегазопереработки. 12.Разработка схемы переработки сырья и исходные данные для проектирования технологических установок. 13. Технологические и магистральные трубопроводы. Проектирование обвязки оборудования трубопроводами. Требования к проектированию. 14. Товарный баланс ГПЗ (НПЗ). Требования к составлению товарного баланса. 15.Организация управления производством и контроль производства. 16. Наилучшие и доступные технологии в процессах первичной переработки нефти. Преимущество их применения при переработке нефти. 17. Наилучшие и доступные технологии в процессах вторичной переработки нефти. Преимущество их применения при переработке нефти. 18. Наилучшие и доступные технологии в процессах глубокой переработки нефти. Преимущество их применения при переработке нефти. 19. Наилучшие и доступные технологии в процессах первичной переработки нефти. Преимущество их применения при переработке нефти. 20. Наилучшие и доступные технологии в процессах очистки природного газа от кислых компонентов. Преимущество их применения при переработке природного и попутного газов. 21. Наилучшие и доступные технологии в процессах осушки и подготовки к транспорту природного газа от кислых компонентов. Преимущество их применения при переработке природного и попутных газов. 22. Наилучшие и доступные технологии в процессах получения газовой серы. Преимущество их применения при утилизации кислых компонентов газа. 23. Основы охраны труда, учитывающие при проектировании объектов переработки углеводородного сырья. 24. Проектирование объектов утилизации пластовых и производственных вод на предприятиях переработки углеводородного сырья. 25 Организация авторского надзора при проектировании и реализации проектов. Выборочная проверка качества выполнения основных видов строительно-монтажных работ. 26. Саморегулируемые организации и их роль в проектной деятельности перерабатывающей отрасли. 27. Декларация промышленной безопасности. Основные принципы и требования к ее разработке. 28. Факторы, определяющие конкурентоспособность промышленной продукции газопереработки. 29. Факторы, определяющие конкурентоспособность промышленной продукции нефтепереработки. 30. Саморегулиющие организации и их рольв системе проектирования. |  |  |  |  |  |
| 5.3. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Вопросы для проведения промежуточной аттестации (контрольный срез знаний) - Объясните понятие «инжиниринг» и расскажите историю развития инжиниринга в нефтяной и газовой промышленностях. - Укажите факторы оказания инжиниринговых услуг. - Укажите основные отличия между международной и российской деятельностью инжиниринговых услуг. - Объясните структуру проектного управления в нефтегазовой компании. - Объясните для чего необходимы календарно-сетевые графики и какова их роль в реализации проектов. - Дайте определение понятию «проектирование». - Дайте определение понятию «проектная документация». - Дайте определение понятию «строительная продукция». - Дайте определение понятию «конструктивное проектирование». - Дайте определение понятию «технологическое проектирование». - Назовите основные принципы организации проектирования в нефтегазовой отрасли. - Укажите ключевые процессы создания объектов капитального строительства. - Дайте определение понятию «капитальное строительство». - Укажите, какая организация может выступать в роли Государственного проектного института. - Назовите основное отличие в функциях головного проектного института и проектного института. - Назовите права и обязанности главного инженера проекта. - Назовите, в чем заключается общая ответственность участников проектирования. - Дайте определение понятию «новое строительство». - Дайте определение понятию «очередь в строительстве». - Дайте определение понятию «реконструкция». - Дайте определение понятию «техническое перевооружение». - Укажите основание для выполнения проектно-сметной документации и порядок разработки проектно-сметной документации. - Укажите назначения такого документа как «Задание на проектирование». - Укажите перечень исходных данных для проектирования. - Укажите основные директивные и нормативные документы для руководства при проектировании. - Назовите составляющие части Проекта. - Назовите состав рабочей документации со сметами. - Укажите, что входит в состав документа «Общая пояснительная записка». - Назовите основной документ, в соответствии с которым составляют рабочие документы Проекта. - Назовите факторы, которые учитываются при выборе места строительства. - Назовите основные принципы составления ситуационного плана размещения предприятия в промышленном узле. - Назовите принципиальные отличия между Ситуационным и Генеральным планом предприятия. - Укажите, что подразумевается под понятием «Генеральный план предприятия» - Назовите масштаб составления Генерального планом. - Укажите, что предусматривается Генеральным планом предприятия. - Назовите основные зоны химического предприятия. - Назовите расстояние между проходными на предприятие. - Укажите назначение подсобной зоны на предприятии. - Укажите, как размещают на предприятии энергоемкие объекты. - Укажите, что находится в складской зоне предприятия. - Укажите, что подразумевают под понятием «Технологические решения» - Укажите, на основании чего составляются схемы материальных потоков производства. - Назовите основные критерии разработки технологической схемы предприятия. - Укажите, каким образом решают задачу оптимизации вариантов переработки сырья. - Назовите документ, определяющий технологическую схему НПЗ и ГПЗ. - Укажите, что должен обеспечивать набор технологических установок проектируемого завода. - Укажите, что в обязательном порядке должна включать в себя технологическая схема завода. - Укажите куда девают жидкие вещества из аппаратов и трубопроводов при возникновении аварии на заводе. - Назовите объем дренажных емкостей на заводе. - Укажите место нахождения управления арматурой подземных дренажных емкостей. - Укажите, как производится отключение насосов и компрессоров с агрессивной средой. - Укажите, что устанавливается на дыхательных линиях аппаратов и резервуаров с ЛВЖ, и ГЖ. - Укажите, какую отключающую арматуру следует проектировать на трубопроводе у входа в установку. - Назовите основное требование к размещению оборудования на промышленной площадке. Дайте определение наружной площадки. - Назовите, какую огнестойкость должны иметь опорные конструкции под отдельно-стоящие на нулевом уровне емкости. - Укажите основные требования при размещении производственных и вспомогательных помещений внутри этажерки. - Укажите ширину отдельно стоящей наружной установки или ее участков. - Укажите расстояние от огневых аппаратов до производственных зданий и помещений категории А, Б, В. - Назовите основные требования к компоновке оборудования насосных помещений. - Назовите типы компрессоров, применяемых в газопереработке и транспорте газа. - Укажите, на основании какой документации ведется проектирование компрессорной станции. - Укажите, какие насосы применяются для перекачки жидких углеводородов. |  |  |  |  |  |
| - Назовите основные требования к компоновке оборудования компрессорных станций (установок). - Назовите оборудование, для которого обязательно должно быть резерв. - Назовите, для каких процессов необходимо наличие одного или более насосов в резерве. - Укажите основной параметр работы компрессоров, в зависимости от которого устанавливается норма резервирования. - Дайте определение понятию «Межремонтного пробега установки» - Какое оборудование должно иметь 100% резерв. - Назовите нормативный документ, которым следует руководствоваться при проектировании сосудов и аппаратов, работающих под давлением. - Назовите нормативный документ, которым следует руководствоваться при проектировании сосудов и аппаратов, работающих в технологических средах сероводорода. - Укажите давление, на которое рассчитывается приемный и нагнетательные патрубки насоса. - Укажите, на каком расстоянии от стены здания насосной устанавливается арматура с дистанционным управлением. - Укажите, кем и по каким параметрам выбирается конструкция печи на ГПЗ и НПЗ. - Назовите приборы КИПиА, которые устанавливают на общем трубопроводе топливного газа к печи. - Назовите, как определяется расчетная температура воздуха для АВО. Укажите вид аппаратов АВО, которые используются в переработке углеводородов чаще всего. - Укажите назначение промыслового трубопровода. - Укажите разницу в назначении промыслового и технологического трубопроводов. - Укажите требования, которые необходимо соблюдать при проектировании трубопровода, работающего под давлением до 10МПа. - Назовите документ, в котором определяется количество и качество производственных сточных и пластовых вод. - Укажите, какие объекты необходимо предусмотреть в составе очистных сооружений. - Назовите способы очистки производственных сточных вод. - Укажите куда увозят жидкость из накопительной емкости. - Назовите способы осуществления теплоснабжения объектов НПЗ и ГПЗ. - Укажите, какому нормативному документу должен отвечать газ, используемый в качестве топлива. - Укажите, в каких случаях возможно применение неодорированного топливного газа. - Укажите, как должны располагаться воздухозаборные отверстия приточных вентиляционных установок. - Назовите виды контроля производства. Основное отличие между ними. - Назовите суть организации автоматического контроля производства. - Укажите задачи аналитического контроля производства, и кто его проводит. - Назовите основные методы проведения лабораторных анализов сырья и продукции. - Укажите нормативную документацию, на основании которой выполняют Проект заводской лаборатории. - Укажите главные функции норм расхода. Приведите классификацию норм расхода. - Укажите состав и размерность расхода. - Объясните, что включает в себя инжиниринг в организации строительства. - Разъясните понятие «Единая система подготовки строительного производства. - Укажите способы укладки трубопроводов. - Укажите на основании какого параметра производится выбор диаметра трубопровода. - Назовите способ прокладки трубопровода газа с содержанием сероводорода. - Назовите способ прокладки технологического трубопровода сжатого воздуха и охлаждающей воды. - Назовите виды систем сброса газа и жидких продуктов. - Назовите, какие выбросы подвергаются обязательному сжиганию на факеле. - Дайте определение понятию «максимальный аварийный сброс» - Укажите, когда можно сжигать в амбарах сбросного продукта. - Укажите, какую длину факела необходимо выполнять из жаропрочной стали. - Назовите основные функции информационной управляющей системы (ИУС). - Укажите количество внешних питательных устройств различных напряжений в системе автоматизации. - Укажите, на основании чего принимаются решения по электроснабжению завода. - Назовите организацию, которая может проектировать собственные источники энергии. - Укажите, на основании чего производят светоотражение высоких сооружений. - Укажите, на основании чего принимаются исходные данные для проектирования систем водоснабжения и канализации. - Укажите, что в себя включает производственное водоснабжение. - Назовите системы водоснабжения на ГПЗ и НПЗ. - Укажите, в каких случаях возможно применение привозной хозяйственно-питьевой воды. - Назовите факторы, влияющие на разработку нормы расхода воды на предприятии. - Дайте определение понятию «производственная канализация». - Назовите методы разработки норм расхода. - Укажите, от чего зависит величина нормы дополнительного страхового запаса реагентов и продукции. - Укажите, как нормируется запас катализаторов, адсорбентов и т. п. веществ. - Саморегулиющие организации и их роль в системе проектирования. |  |  |  |  |  |
| 5.4. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Фронтальный опрос –УК-2, ОПК-1 Реферат – УК-2, ОПК-1 Контрольная работа – УК-2, ОПК-1 |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.04 № 190-03 (с изменениями), открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.2 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 12.07.97 №116-Ф3 (с изменениями), открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.3 Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87, открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.4 Постановление Правительства РФ «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 (изменениями), открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.5 Постановление Правительства РФ от05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.6 Капустин, В.М. Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов/В.М. Капустин, М.Г.Рудин, А.М. Кудинов .-М.: Химия, 2012.-440 с.: илл. (учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 978-5-98109-104-9, открытый доступ https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.7 .Мазур. И.И. Управление проектами/ И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др.- М.: Высшая школа. 2001. – 875 с., https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.8 Забродин. Ю. Н. Управление инжиниринговой компанией / Ю.Н. Забродин, В.В. Курочкин. – Л.: Омега 2009.- 872 с., https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.9 Тараканов Г.В., Мановян А.К. Основы технологии переработки природного газа и конденсата: Под ред. Г.В. Тараканова – Изд. 2-ое, перераб. и доп. (учебное пособие с гри¬фом «Допущено РИС АГТУ в качестве учебного пособия для студентов вузов»). - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. – 192 с.: ил. (ЭБС) – 79 экз. 6.1.10 Тараканов Г. В. Технология переработки природного газа и газового конденсата на Астраханском газоперерабатывающем заводе : учеб. пособие / Г. В. Тараканов; Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013. – 148 с. (ЭБС) – 82 экз. 6.1.11 Элверс Б. Топлива. Производство, применение, свойства. Справочник: пер. с англ. / под ред. Т.Н. Митусовой. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2012. – 416 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.12 А.Дж.Кинди, У.З. Парриш, Д. Маккартни. Основы переработки природного газа: пер. С англ. Яз. 2-го изд.под ред. О.П.Лыкова, И.А. Голубевой. - СПб.: ЦОП “Проффесия”, 2014. - 6664 с., ил., https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.13 Потехин В.М. Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата: Учебник в 2-х частях.- СПб.:ХИМИЗДАТ, ШЫИТ978-5-93808-261-8, https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.14 Голубева И.А. Газовая сера: Ресурсы, производство, мировой рынок серы, проблемы и пути развития: Учебное пособие.- М.: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015.- 244 с.:ил., https://elibrary.ru/item.asp?id=19613680 6.1.15 Колокольцев С.Н. Газоперерабатывающие заводы: Современное состояние газоперерабатывающей промышленности РФ и стран ближнего зарубежья. М: ЛЕНИНГРАД, 2017. - 232 с., https://elibrary.ru/item.asp?id=44600682 6.1.16 Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов. РД 39-135-94 (ГП «Роснефть»), РД21-1-95 (РАО «Газпром», открытый доступ http://www.consultant.ru 6.1.17 Тараканов Г.В. Основные термины в нефтегазопереработке. Краткий справочник: учеб. пособие / Г.В. Тараканов; Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2011. – 100 с. (ЭБС) – 87 экз. |  |  |  |  |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 edu – «Российское образование» Федеральный портал. Каталог образовательных интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека; - ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" (г. Москва) Срок доступа — постоянно |  |  |  |  |  |
| 6.3. Перечень информационных технологий |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1; Образовательный портал Moodle Образовательный портал АГТУ построен на обучающей виртуальной среде Moodle и доступен по адресу www.portal.astu.org из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети АГТУ.. 6.3.1.2; Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «АГТУ» Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам издательств, например, ЭБС издательства «Лань»; доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам АГТУ, периодическим изданиям.. 6.3.1.3; Windows Многозадачная операционная система компании Microsoft. 6.3.1.4; AdobeReader Программа для просмотра электронных документов. 6.3.1.5; FoxitReader Программа для просмотра электронных документов. 6.3.1.6; Internet Explorer Браузер. 6.3.1.7; GoogleChrome Браузер. 6.3.1.8; Moodle Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ». 6.3.1.9; KasperskyAntivirus Средство антивирусной защиты. 6.3.1.10; OpenOffice.org (Calc) Программное обеспечение для работы с электронными документами. 6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных. 6.3.2.1; Полнотекстовая база данных ScienceDirect. 6.3.2.3; База данных российских стандартов «Технорма». 6.3.2.4; Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС). |

| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Лекционный зал, оборудованный рабочими местами для студентов и рабочим местом для преподавателя, современной презентационной техникой (проектор, экран) |  |  |
| 7.2 | Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных компьютерными системами и проектором для демонстрации материалов, подготовленных магистрантами. |  |  |
| 7.3 | Помещения для самостоятельной работы, обеспечивающие доступ к сети "Интернет" и в ЗИОС университета, оборудованные компьютерными моноблоками. |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |
| 8.1Чудиевич Д.А., Исмагилов Ф.Р., Акишина Е.С. Проектирование в нефтегазовой отрасли. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли». Направление подготовки 18.04.01 Химическая технология, Профиль подготовки «Химическая технология топлива и газа»- Астрахань: АГТУ, 2021. – 48с. Форма доступа // http://portal2.astu.org/ 8.2 Чудиевич Д.А. Проектирование в нефтегазовой отрасли. Методические указания по выполнению самостоятельных работ студентов по дисциплине «Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли». Направление подготовки 18.04.01 Химическая технология, Профиль подготовки «Химическая технология топлива и газа»- Астрахань: АГТУ, 2021. – 15с. Форма доступа // http://portal2.astu.org/ |  |  |  |

Приложение 1 к рабочей программе

дисциплины «Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли»

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт Университета имеет версию для слабовидящих.

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены в аудиоформате.

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется ассистент.

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

2. При проведении практических занятий производится дублирование звуковой справочной информации визуальной.

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется ассистент.

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения.

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

2. При проведении практических занятий обеспечивается возможность освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных физических возможностей.

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).